|  |
| --- |
| **Projektmodeller**  |
| **Formål:** At opnå forståelse for forskellige projektmodeller som en hjælp til projektlederen i at tilrettelægge og gennemføre projektet. |
| **Indhold:**En projektmodel er en beskrevet måde at skabe fremdrift i et projekt fra dets opstart til dets afslutning. Valg af projektmodel – eller kombination af forskellige modeller i det samme projekt - vil afhænge af **projekttypen** (se figur 2.2. herunder), vurdering af projektets **kompleksitet** (se figur 2.6 herunder) og forståelse af ”**projektportrættet**” (se figur 2.9 herunder).Fremdrift i mange projekter sker ved at følge Den firefasede projektmodel, som er beskrevet i bogens kapitel 3, afsnit 2.Projektmodeller kan opdeles i tre forskellige tilgange:* **Plandrevet (**VandfaldsmodelogStage-Gate model)
* **Forandringsdrevet** (Springvandsmodel, Agil model, Scrum eller Spiralmodel)
* **Hybrid** (mix af de to første)
* Plandrevne projektmodeller forklares i bogens kapitel 3, afsnit 3.
* Forandringsdrevne projektmodeller forklares i bogens kapitel 3, afsnit 4.
* Plandrevne og forandringsdrevne projektmodeller sammenlignes i bogens kapitel 3, afsnit 5 (se også figur 3.11 herunder).
* Hybrid projekttilgang forklares i bogens kapitel 3, afsnit 6 (se også figur 3.12 og 3.13 herunder).
 |
| **Proces:** * Arbejd sammen to-og-to eller i grupper
* Gennemgå et konkret projekt ud fra vurdering af projekttypen (figur 2.2), projektets kompleksitet (figur 2.6) og dets portræt (figur 2.9)
* Med afsæt i figur 3.11: Vil den plandrevne eller forandringsdrevne projekttilgang passe bedst til dit konkrete projekt og organisation?
* Hvilke eller hvilke projektmodeller passer bedst til dit konkrete projekt? Prøv at tale jer igennem hver enkelt af de forskellige projektmodeller
* Begrund dit/jeres valg af projekttilgang og projektmodel ift. det konkrete projekt!
* Drøft om det kunne være relevant at kombinere forskellige projektmodeller for at opnå projektstyringssucces eller projektsucces i forhold til det konkrete projekt?
* Hvordan kan det gribes an – er det fx nogle leverancer hvor det er oplagt at bruge en plandrevet tilgang og andre, hvor det en forandringsdrevet tilgang kunne være nyttig?
 |















****