|  |
| --- |
| **Evaluering ved hjælp af de tre domæneteorier** |
| **Formål:** Evaluering ved hjælp af de tre domæneteorier |
| **Indhold:**De tre domæneperspektiver skal ikke forstås som hinandens modsætninger, men som hinandens forudsætning. Vi åbner os op i refleksionens domæne og vurderer i det personlige domæne for efterfølgende at handle i produktionsdomænet. Man kan ikke løse en udfordring, et givent problem, der opstår i ét domæne ved at forblive i det samme domæne. Ved at bevæge sig fra et domæne til et andet domæne åbnes der op for nye synspunkter og nye perspektiver i relation til den enkelte problematik og hermed nye måder at gøre tingene på. Hvis der opstår en udfordring med en given projektaktivitet i produktionens domæne, kan vi meget nemt komme til at køre fast. Hvis vi skifter til det personlige domæne eller refleksionsdomænet vil der med stor sandsynlighed opstå nye forståelser eller enigheder, som kan være med til at løsne op for den fastkørte situation i produktionsdomænet.Beskrivelsen af domæneteorierne som evalueringsteknik er beskrevet i bogens kapitel 9, afsnit 2. |
| **Proces:** * Arbejd sammen to-og-to eller i grupper
* Foretag en evaluering ved hjælp af de tre domæneteorier
* Gennemførelse af en evaluering ved hjælp af de tre domæneteorier kan ske ved at følge forløbet i figuren på side 3 i dette dokument. Figur 9.2 i bogen Projektledelse.

Bevæg dig/Jer rundt mellem de tre domæner og mærk efter hvad det vil sige at foretage en evaluering set ud fra hver af de tre domæners perspektivI hvilket domæne befinder du dig oftest?Prøv at relatere hvert domæne til et konkret projektKom op med en problemstilling, hvor de tre domænerne hver især har deres fordel som evalueringsform |

|  |
| --- |
| **De tre domæneteorier** |
|  | **Produktionens****domæne** | **Det personlige** **domæne** | **Refleksionens****domæne** |
| Regler, aftaler og procedurerDen forhandlede sandhed”Objektivt” univers | Mit universVores universErfaring, værdier og følelser | UdforskningMange perspektiverNye virkelighederSamkonstruktionMultivers |
| Projektaktivitet A | * Spørgsmål baseret på produktions-domænets præmisser
1. Hvem gør hvad?
2. Hvornår gør vi det?
3. Hvad koster det?
 | * Spørgsmål baseret på det personlige domænes præmisser
1. Hvad betyder det for mig?
 | * Spørgsmål baseret på refleksiondomænets præmisser

 1. Kunne dette tænkes anderledes?
2. Stille spørgsmål til hidtidige antagelser
 |
| Projektaktivitet B |  |  |  |
| Projektaktivitet C |  |  |  |
| Projektaktivitet D |  |  |  |
| Projektaktivitet E |  |  |  |



|  |
| --- |
| **Evalueringsskema til evaluering af projektaktiviteterne** |
|  | **Indhold** | **Kvalitet** | **Tids-faktor** | **Bemærkning** |
| Projektaktivitet A |  |  |  |  |
| Projektaktivitet B |  |  |  |  |
| Projektaktivitet C |  |  |  |  |
| Projektaktivitet D |  |  |  |  |
| Projektaktivitet E |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |